## Slide 1: Gesichtsregistrierung und Gesichtserkennung
Aron Terzeta
Rei Hoxha
Egli Hasmegaj
Jordi Zmiani

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Thema
Team Vorstellung
Ziele
Status
Planungsprozess
Erste Ergebnisse
Technische Übersicht
Planung vs. Umsetzung
Nächste Schritte

## Slide 3: Thema
Ein System, das Gesichter registriert und erkennt, um einen kontrollierten Zugang in der Schule zu ermöglichen.
Alle Gesichter von den aktuellen Schülern und Lehrern sollen erkannt werden.
Es soll auch zwischen einer reellen Person und einem Foto der Unterschied berücksichtigt.

## Slide 4: Teamvorstellung
Teammitglieder | Aufgabenstellung
Aron Terzeta | Projektleiter, Gesichtsregistrierung
Egli Hasmegaj | Stellvertr. Projektleiter, Bildverarbeitung
Rei Hoxha | Gesichtserkennung, HW Aufbau
Jordi Zmiani | Datenbank, Error Checking und Tests, 3D Erkennung (Bild vs. Live Unterschied)

## Slide 5: Planungsprozess-Allgemein

## Slide 6: Gesichtsregistrierung-Aron Ziele und Status
Ziel | Status
Personenname validieren | 
Registrierung in Datenbank(Vorname, Nachname, E-Mail, Rolle, Bild) | 
Verfügbarkeit des Servers überprüfen | 
Fehler in Log speichern | 
Admin Account (Mit Passwort und mit Vergleich von Gesichtsbilder) | 
Überprüfen, ob die Person schon registriert ist | 
Min. Arbeitsvorbereitung (Min. Gesichtsdetektionszeit) | 

## Slide 7: Gesichtsregistrierung-Aron Ergebnisse und nächste Schritte
Erste Ergebnisse​​
2 Admin in Datenbank registriert ​​
Überprüfung, ob der Admin schon da ist​​
Die Namen aller Personen, die registriert sind, sind validiert.
Es wird überprüft, ob die Person schon registriert ist
Verfügbarkeit des Servers wird überprüft.​​
Nächste Schritte
Die Gesichtspunkte in Datenbank speichern
Fehler in Log speichern
Min. Arbeitsvorbereitung (Min. Gesichtsdetektionszeit)

## Slide 8: Bildverarbeitung-Egli Ziele und Status
Ziele​ | Status​
Lokalisierung von Bildern in einem Bild. | 
Ausschneidung von Gesichtern und in neuen Image Files gespeichert. | 
Gesichtsschlüsselpunkte des gefundenen Gesichts Extrahierung. | 
Schaffung der Abstände zwischen den Punkten. | 
Vektorumwandlung der Punkte. | 
Bildernormalisierung und Bilderanpassung | 
Minimale Verarbeitungszeit. | 

## Slide 9: Bildverarbeitung-Egli Erste Ergebnisse und nächste Schritte
Erste Ergebnisse
Gesichter wurden in einem Bild lokalisiert.
Gesichter wurden vom Bild ausgeschnitten und als ein neues Image File gespeichert.
Gesichtsschlüsselpunkte des gefundenen Gesichts sind durch Dlib extrahiert worden.
Abstände zwischen den Punkten wurden angegeben.
Bilder wurden normalisiert.
Nächste Schritte
Vektorumwandlung der Bilder einsetzen
Min. Arbeitszeit für die Extrahierung der Punkte erreichen.
Bilder ausführlich normalisieren

## Slide 10: Gesichtserkennung und HW Aufbau-Rei Ziele und Status
Ziele | Status
Hardware und Aufbau des Systems | 
Darstellung des Aufbaus in digitaler Form | 
Verfügbarkeit des Servers überprüfen | 
Aufnahme der Benutzer Gesichtsdaten mithilfe der Emailadresse | 
Bildervergleich realisieren | 
Admin Erkennung | 
Fehlern im Log speichern | 

## Slide 11: Gesichtserkennung und HW Aufbau Rei - Erste Ergebnisse und nächste Schritte
Ergebnisse
Verfügbarkeit des Servers wird überprüft
Aufbau des Systems ist erledigt
Schaltplan des Systems ist digital dargestellt
Aufnahme und Darstellung der Benutzer Gesichtsdaten mithilfe der Emailadresse
Vergleich zwischen einzelnen Gesichtspunkten
Nächste Schritte
Admin Erkennung Skript reparieren
Bildervergleich realisieren
Fehlern im Log speichern

## Slide 12: Datenbank und 3D - Jordi Ziele und Status
Ziele | Status
Datenbank Design & Datenbank Entwurf | 
Triggers & Stored Procedures | 
Log Tabelle | 
Zugriffsrechte | 
Backup Datenbank & Batterie | 
Bildtiefe | 
3D Unterschied | 

## Slide 13: Datenbank und 3D - Jordi Erste Ergebnisse und nächste Schritte
Ergebnisse
Datenbank wurde erstellt
Triggers & Stored Procedures wurden erstellt
Log Tabelle wurde erstellt
Zugriffsrechte
Backup Datenbank Lösungsweg geplant
Bildtiefe Methode gefunden
Nächste Schritte
Batterie zur Verfügung stellen
Backup Datenbank erstellen
Tiefe finden
3D Unterschied lösen

## Slide 14: Technische Übersicht
Linux(Raspbian)
Python und C++
OpenCV
Dlib
Numpy
MySQL
Git und Github
MariaDB
SciPy
Fritzing

## Slide 15: Planung vs. Umsetzung
Veränderung der Arbeitsaufteilung
  Jordi -> Tiefe Erkennung & Datenbankdesign zugewiesen
  Begründung: Aufwand der Arbeitspaketen falsch geschätzt.
Die Verwendung der E-Mail-Adresse als ID bei der Registrierung

## Slide 16: Zeitplan

## Slide 17
Danke für die Aufmerksamkeit!